Báo cáo tiến độ tuần 2(20/11/2023 – 26/11/2023)

-Sử dụng VueJS framework và HTML để thiết kế giao diện cho web(Hoàn thành)

-Viết quyển báo cáo đồ án(Đang hoàn thành)

-Chạy demo với GVHD(Hoàn thành)

-Xây dựng chức năng hiển thị thông tin sản phẩm,tìm kiếm(Hoàn thành)